# Программа нагрузочного тестирования 8 сентября 2012 года

# ( Проект )

## Инфраструктура

### Торговые системы рынков

При проведении нагрузочного тестирования будут работать ТКС основного сектора фондового рынка и валютного рынка со следующими максимальными числами заявок за сессию:

- Фондовый рынок – 50 000 000

- Валютный рынок – 40 000 000

Для получения реалистичных данных тестирования Участникам рекомендуется подключить к ТКС ASTS все ВПТС, используемые во время торгов.

Обращаем ваше внимание, что нагрузочное тестирование торговой системы срочного рынка FORTS с участниками будет производится после перехода в production-окружении на новую версию системы 3.9.

Общая продолжительность тестирования – 4 часа. Целевые числа заявок для каждого рынка превышают текущие максимальные дневные значения в 1.5 раза.

Перед началом тестирования будут включены все серверы доступа, удовлетворяющие минимальным требованиям к аппаратной части. По мере увеличения нагрузки в тесте будут регистрироваться  серверы доступа, не способные с ней справиться.

Целью тестирования является предоставление Участникам возможности проверить свою инфраструктуру  и ПО для подключения к указанным секторам рынка на повышенных частотах и количествах заявок рынка. При этом не ставится задача измерения предельной производительности ТКС, чтобы полученные результаты по задержкам не искажались образованием очередей на обработку заявок.

Предполагается создание нагрузки в 3-4 раза превышающей пиковые частоты заявок реального рынка в секундных интервалах, но не достигающие пределов возможностей ТКС.

### Сервисы

Во время тестирования будут работать следующие сервисы и подсистемы:

- Индекс серверы

- Web сайт и связанные с ним информационные сервисы

- FIX marketdata серверы для всех клиентов, использующих этот сервис

- FIX udp multicast marketdata сервер – внутри локальной сети биржи

- FIX transactional gateway серверы

## Требования к инфраструктуре Участников

### Серверы доступа

- Процессоры – не менее 4 ядер Intel Xeon

- RAM – 16 ГБ

- Свободное дисковое пространство для логов тестирования – 20 ГБ

### Каналы связи

Для достижения максимальной плановой скорости потока транзакций, для каждого экземпляра локального сервера доступа gateway, каждый из каналов передачи данных должен обеспечивать следующую пропускную способность:

- Фондовый рынок – 4 Мбит

- Валютный рынок – 2.5 Мбит

Примечание: только клиенты с каналами связи с пропускной способностью 8 Мбит и более могут рассчитывать на нормальную работу локальных серверов доступа при запланированных пиковых частотах транзакций.

Для клиентов, использующих каналы с меньшей пропускной способностью, следует ожидать отставаний серверов доступа при 100% загрузке имеющихся каналов трафиком репликации на гейтвеи. При оценке предельной частоты транзакций, при которой возникнет отставание, можно ориентироваться на данные измерений трафика в зависимости от частоты транзакций:

Всем клиентам, использующим локальные серверы доступа рекомендуется заблаговременно согласовать с сетевыми службами Биржи распределение подключений гейтвеев по своим каналам связи, чтобы исключить перенастройки в процессе тестирования.

Для клиентов, не использующих локальные серверы доступа, следует ожидать, что объем трафика информационных запросов в пиках частоты транзакций составит до 100 кбит на каждый запрос рыночных данных.

Клиентам, получающим FAST udp multicast marketdata необходимо обеспечить пропускную способность каналов не менее + 6 Мбит для фондового рынка и + 4 Мбит для валютного рынка, для каждой копии потока, в дополнение к другим потребностям.

# Сценарий нагрузочного тестирования (ориентировочно)

### Поток транзакций со стороны ТКС ASTS

Основной поток транзакций предполагается осуществлять по режимам торговли акциями EQBR, EQNL, EQNE и в режиме CETS валютного рынка.  Генератор транзакций на стороне биржи:

- будет работать приблизительно по 100 наиболее ликвидным в реальных торгах инструментам.

- Соотношение частот транзакций по инструментам будет примерно соответствовать статистике реальных торгов.

- В потоке транзакций будет почти одинаковое количество заявок и снятий заявок.

- Соотношение числа заявок и сделок может регулироваться в любых пределах.

Участники могут выставлять заявки по своим сценариям, но настоятельно рекомендуется придерживаться ограничений по параметрам потока:

- Не следует ставить большое число заявок по одному инструменту в одном направлении с одинаковой ценой.

- В потоке желательно снимать по номеру 95% или больше заявок, чтобы следовать статистике рынка.

- Не следует  делать много сделок, иначе тест придется остановить при достижении предельного числа сделок, а не заявок.

### Расписание для фондового рынка ASTS (ориентировочно)

- Старт Торговых систем – время 0 минут

- Предторговый период – начало на 31 минуте, окончание на  41 минуте.

- Поток транзакций 200 в секунду, все настраиваются,  с 41-й по 60-ю минуту.

- По 5 минут потока в 4000, 6000, 8000, 12000 транзакций в секунду,  всего 20 минут.  Мониторятся отставания гейтвеев , фиксируются предельные потоки для каждого из удаленных гейтвеев.   Ожидаемое число заявок на рынке – 5 млн.

- 20 минут поддержания потока в 4000 транзакций  в секунду, плюс активность участников. По окончании этапа в системе около 7 млн. заявок.

- Скорость потока транзакций увеличивается до  8000 на 10 минут.  Ожидаемое число заявок – 10 млн.  Безнадежно отстающие гейтвеи выключаются.

- Скорость потока увеличивается  до 12000 транзакций (6000 заявок) и поддерживается до набора 25 млн.  заявок.

- Тестирование теплого резервирования.  Ориентировочно 40 минут.

- Включение скорости потока в 15000 транзакций до набора запланированного числа заявок в 50 млн.

Итого, продолжительность нормальных торгов ориентировочно 215 минут

Общее время доступности ТКС – 240 минут.

### Расписание для валютного рынка ASTS

- Старт Торговой системы – время 0 минут

- Поток транзакций 200 в секунду, все настраиваются,  с 31-й по 60-ю минуту.

- По 5 минут потока в 4000, 6000, 8000, 10000 транзакций в секунду,  всего 20 минут.  Мониторятся отставания гейтвеев , фиксируются предельные потоки для каждого из удаленных гейтвеев.   Ожидаемое число заявок на рынке – 5 млн.

- 20 минут поддержания потока в 3000 транзакций  в секунду, плюс активность участников. По окончании около 7 млн заявок.

- Скорость потока транзакций увеличивается до  8000 на 10 минут.  Ожидаемое число заявок – 11-12 млн.  Безнадежно отстающие гейтвеи выключаются.

- Скорость потока увеличивается  до 10000 транзакций (5000 заявок) и поддерживается до набора  40 млн заявок.  На время тестирования теплого рестарта фондового рынка скорость потока поддерживается на уровне 4000 транзакций в секунду.